# Roadmap de Sprints - Matetic

## Visao do roadmap

O desenvolvimento deve priorizar primeiro o loop jogavel, depois progressao, depois online competitivo e, por fim, camadas de retencao e live ops.

## Sprint 0 - Preparacao

- Criar repositorio e padrao de branches.

- Configurar Flutter com ambientes dev, staging e prod.

- Definir design tokens, navegacao e estrutura base.

- Integrar Firebase Auth, Firestore, Crashlytics e Analytics.

- Preparar CI com analyze, test e build web.

## Sprint 1 - Fundacao do jogo

- Splash.

- Login e modo visitante.

- Home inicial.

- Perfil basico.

- Estrutura de pergunta, score e timer.

- Tela de partida funcional com perguntas mockadas.

- Resultado simples.

## Sprint 2 - Campanha MVP

- Mapa de niveis inicial.

- Fases com desbloqueio sequencial.

- Estrelas por fase.

- XP da conta.

- Persistencia local e remota do progresso.

- Missoes diarias basicas.

## Sprint 3 - Conteudo e balanceamento

- Banco inicial de perguntas por topico.

- Curva de dificuldade por capitulo.

- Ajuste de tempo por fase.

- Introducao de combo e multiplicador.

- Primeiros power-ups.

## Sprint 4 - Social e ranking

- Ranking global e semanal.

- Ranking por amigos.

- Historico de score.

- Perfil com estatisticas.

- Desafio assincrono entre jogadores.

## Sprint 5 - Economia e retencao

- Moedas e recompensas.

- Loja cosmetica.

- Recompensa diaria.

- Missao semanal.

- Passe simples de temporada.

## Sprint 6 - Online em tempo real

- Matchmaking basico.

- Duelo 1v1 com mesma seed de perguntas.

- Sincronizacao de score e tempo.

- Resultado PvP.

- Regras anti-cheat iniciais.

## Sprint 7 - Eventos e live ops

- Eventos tematicos.

- Capitulos sazonais.

- Desafios por tempo limitado.

- Remote Config para balanceamento rapido.

## Sprint 8 - Polimento e lancamento

- Ajustes de UX mobile.

- Melhorias de acessibilidade.

- Otimizacao de performance.

- Revisao de analytics e funil.

- Build final para web, Android e iOS.

## Entregas por marco

- Marco 1: loop jogavel offline.

- Marco 2: campanha com progresso e missoes.

- Marco 3: ranking e economia.

- Marco 4: duelo online.

- Marco 5: eventos e publicacao.